DIARIO OFICIAL EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

EXTRATO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 018/2010, que trata da contratação de empresa especializada para reforma e adaptação de elevador no prédio da Câmara Municipal.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

CONTRATADA: Conplan Construções e Planejamento Urbano Ltda.

CNPJ: 07.005.302/0001-00

Processo Administrativo nº 348/2010

Nos termos do parágrafo primeiro do art. 65 da Lei 8666/93, fica aditado ao contrato original o valor de R$9.212,20 e prorrogação de prazo em mais trinta dias a partir de 05 de Maio de 2011.

Iracemápolis, 05 de Maio de 2011.

DONIZETE APARECIDO STEIN

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS/SP.