EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 019/2011.

TOMADA DE PREÇO N.º 001/2011 – PROCESSO INTERNO N.º 324/2011 que trata de prestação de serviços especializados para execução da 2ª Fase das obras de reforma, ampliação e adequação no prédio da sede da Câmara Municipal, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital da Tomada de Preços nº 01/2011.

Contratante: Câmara Municipal de Iracemápolis.

Contratada: Aracons Construtora Ltda

Valor Aditado: R$ 12.547,30 (doze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) e prorrogação do prazo em quinze dias a partir de 21 de Julho de 2012.

Data: 28 de Junho de 2012.

Iracemápolis 29 de Junho de 2012.

Donizete Aparecido Stein

Presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis.