EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2010, CONVITE nº Nº 04/2010 que trata da contratação de empresa especializada para reforma e adaptação de elevador no prédio da Câmara Municipal para promover acessibilidade de pessoas com necessidades especiais.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Iracemápolis

CONTRATADA: Conplan Construções e Planejamento Urbano Ltda

VALOR ADITADO: R$14.502,96 (quatorze mil, quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos) e prorrogação do prazo em sessenta dias a partir de 05/01/2011.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.4.490.51.91.01.031.7001.1.009

DATA: 23 de Dezembro de 2010.

Iracemápolis, 27 de Dezembro de 2010.

José Carlos Barbosa

Presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis